- Приложение № 3 к постановлению администрации

- Нижнекурятского сельсовета от   17.04.2025  №  23 -П

- Приложение № 1

к муниципальной программе

администрации Нижнекурятского сельсовета

«Обеспечение населения необходимыми

социальными услугами и формирование

комфортных условий жизни населения

МО «Нижнекурятский сельсовет»»

Подпрограмма 1

- «Содержание автомобильных дорог в границах поселения»

- Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Содержание автомобильных дорог в границах поселения» (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется Подпрограмма | Обеспечение населения необходимыми социальными услугами и формирование комфортных условий жизни населения МО «Нижнекурятский сельсовет» |
| Орган местного самоуправления и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в муниципальной программе соисполнителем программы, реализующим подпрограмму (далее -исполнитель подпрограммы) | Администрация Нижнекурятского сельсовета Каратузского района Красноярского края (далее- администрация) |
| Главный распорядитель бюджетных средств, ответный за реализацию мероприятий подпрограммы | Администрация Нижнекурятского сельсовета Каратузского района Красноярского края |
| Цель и задача подпрограммы | Цель подпрограммы: содержание автомобильно-дорожной сети Задача подпрограммы: поддержание внутрипоселковых дорог на уровне, соответствующем категории дороги, согласно нормативным требованиям |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы | Перечень целевых показателей и показателей результативности Подпрограммы по годам ее реализации приведен в приложении № 1 к подпрограмме |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2024 – 2026 годы |
|  | Объем и источники финансирования мероприятий подпрограммы на период 2025 – 2027 годов составит 1558,85 тыс. рублей (краевой бюджет 0,00тыс.руб., бюджет поселения – 1558,85), в том числе: 2025г. – 962,55тыс.руб. (краевой бюджет 0,00тыс.руб., бюджет поселения – 962,55тыс.руб.) 2026г. – 251,20тыс. руб. (краевой бюджет 0,0 тыс. руб., бюджет поселения – 251,20 тыс. руб.) 2027г. – 345,10 тыс. руб. (краевой бюджет 0,0тыс. руб., бюджет поселения – 345,10тыс. руб.) |

- 2. Основные разделы Подпрограммы

2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости разработки Подпрограммы

В настоящее время протяженность внутрипоселковых автомобильных дорог поселения составляет    9,4 км., в том числе находящихся в муниципальной собственности 9,4 км.

Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня развития внутрипоселковых автомобильных дорог на территории поселения обусловлены наличием следующих факторов:

- высоким уровнем физического, морального и экономического износа дорожного покрытия и примыкающих пешеходных магистралей на территории поселения;

- автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог.

Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

- содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

- ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

- капитальный ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги, не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

- реконструкция автомобильной дороги - комплекс работ, при выполнении которых осуществляются изменения параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущие к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущие за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования. Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции.

Доля внутрипоселковых автомобильных дорог в Нижнекурятском сельсовете, не отвечающих нормативным требованиям, в 2024 году составляла 50 процентов.

Вместе с тем с учетом сложной финансово-экономической обстановки местным бюджетом на 2025 год ремонт и содержание  внутрипоселковых автомобильных дорог  предусмотрено 962,55 тыс. рублей.

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров.

Применение программно-целевого метода в развитии внутрипоселковых автомобильных дорог в Нижнекурятском сельсовете позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов и координировать усилия бюджетов всех уровней.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

- риск ухудшения социально-экономической ситуации в регионе, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращении объемов финансирования дорожной отрасли;

- риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению ремонта и содержания внутрипоселковых автомобильных дорог поселения;

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения Подпрограммы, целевые индикаторы

Исполнителем Подпрограммы, главным распорядителем бюджетных средств является администрация Нижнекурятского сельсовета.

Непосредственный контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет администрация Нижнекурятского сельсовета.

Целью Подпрограммы является содержание автомобильно-дорожной сети сельсовета.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи: поддержание внутрипоселковых дорог на уровне, соответствующем категории дороги, согласно нормативным требованиям.

Выбор мероприятий Подпрограммы обусловлен целями и задачами, которые призвана решить Подпрограмма, результатами анализа сложившейся на территории поселения ситуации по благоустройству территории.

Срок реализации Подпрограммы – 2025 – 2027 годы.

Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели Подпрограммы, являются: доля протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям,в общей протяженности автомобильных дорог поселения.

Перечень и значение показателей результативности подпрограммы на весь период действия по годам ее реализации приведен в приложении № 1 к Подпрограмме.

2.3. Механизм реализации Подпрограммы

Для реализации поставленных целей и решения задач, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Мероприятия по содержанию и ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог.

Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями и сохранить протяженность участков внутрипоселковых автомобильных дорог,  на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

Мероприятия по ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог будут определяться на основе результатов обследования дорог.

Объемы финансирования Подпрограммы.

2025- 962,55тыс.руб.

2026- 251,20тыс.руб.

2027г. -345,10тыс.руб.

Перечень мероприятий Подпрограммы приведен в приложении № 2 к Подпрограмме.

2.4. Управление Подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджета осуществляется администрация Нижнекурятского сельсовета.

Ответственность за достоверность представляемых отчетных данных по объемам выполненных работ и направлениям использования выделенных средств возлагается на администрацию Нижнекурятского сельсовета в соответствии с действующим законодательством.

Ежеквартальные и годовые отчеты о реализации Подпрограммы формируются по форме и содержанию в соответствии с требованиями к отчету о реализации муниципальных программы, утвержденными постановлением администрации Нижнекурятского сельсовета 16.09.2013 № 58-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Нижнекурятского сельсовета, их формировании и реализации».

Годовой отчет о реализации Подпрограммы должен содержать:

- - информацию об основных результатах, достигнутых в отчетном году, включающую качественные и количественные характеристики состояния установленной сферы деятельности, которые планировалось достигнуть в ходе реализации Подпрограммы, и фактически достигнутое состояние;

- - сведения о достижении значений целевых индикаторов Подпрограммы с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты;

- - описание результатов реализации мероприятия Подпрограммы 
в отчетном году, а так же информацию о запланированных, но не достигнутых результатах (с указанием причин);

- - анализ последствий не реализации мероприятия Подпрограммы и анализ факторов, повлиявших на их реализацию (не реализацию);

- - информацию об использовании бюджетных ассигнований бюджета и иных средств на реализацию Подпрограммы с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета, мероприятиям и годам реализации Подпрограммы);

- - конкретные результаты реализации Подпрограммы, достигнутые за отчетный год, в том числе информацию о сопоставлении показателей затрат 
и результатов при реализации Подпрограммы, а также анализ результативности бюджетных расходов и обоснование мер по ее повышению.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Реализация мероприятий Подпрограммы направлена на:

- снижение негативного влияния дорожно-транспортного комплекса на окружающую среду.

- повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;

- активизация экономической деятельности, содействие освоению новых территорий и ресурсов, расширение рынков сбыта продукции;

- улучшение транспортного обслуживания населения, проживающего в сельской местности;

Последовательная реализация мероприятий Программы будет способствовать повышению скорости, удобства и безопасности движения на внутрипоселковых автомобильных дорогах поселения. Повышение транспортной доступности за счет развития сети автомобильных дорог в поселении будет способствовать улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в отраслях экономики поселения.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к Подпрограмме.

2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат

Источниками финансирования Подпрограммы являются средства бюджета Нижнекурятского сельсовета

Всего на реализацию Подпрограммы за счет средств бюджета Нижнекурятского сельсовета потребуется – 1558,85тыс. рублей, в том числе:

2025- 962,55тыс.руб.

2026- 251,20тыс.руб.

2027- 345,10тыс.руб.

Глава Нижнекурятского сельсовета                                             Г.В. Ломаева

- Приложение № 1

к подпрограмме

«Содержание автомобильных

дорог в границах поселения»

Перечень и значение показателей результативности подпрограммы

«Содержание автомобильных дорог в границах поселения»

| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | 2025 год | 2026год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель подпрограммы: Содержание автомобильно-дорожной сети поселения Задача подпрограммы: поддержание внутрипоселковых дорог на уровне, соответствующем категории дороги, согласно нормативным требованиям Показатель результативности: |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог поселения | % | Администрация Нижнекурятского сельсовета | 53,5 | 54,0 | 55,0 |

Приложение № 2

к подпрограмме  «Содержание автомобильных дорог в границах поселения»

Перечень мероприятий подпрограммы

«Содержание автомобильных дорог в границах поселения»

| Наименование подпрограммы, задачи, мероприятий | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр |  | ЦСР | ВР | 2025год |  |  | 2026 год |  |  | 2027 год |  | Итого |  |  |
| Цель подпрограммы: Содержание автомобильно-дорожной сети поселения |  | 607 | 0409 |  | Х | Х | 962,55 |  |  | 251,20 |  |  | 345,10 |  | 1558,85 |  |  |
| Задача подпрограммы: поддержание внутрипоселковых дорог на уровне, соответствующем категории дороги, согласно нормативным требованиям |  | 607 | 0409 |  | Х | Х | 962,55 |  |  | 251,20 |  |  | 345,10 |  | 1558,85 |  |  |
| Мероприятие1.Содержание, ремонт и оформление внутрипоселковых дорог в границах поселения | Администрация Нижнекурятского сельсовета | 607 |  | 0409 | 0510005160 | 244 |  | 274,65 |  |  | 251,20 |  |  | 345,10 |  | 870,95 | Доля протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог поселения 53,5 % |
| Мероприятие 2. Расходы за счет прочих межбюджетных трансфертов на содержание автодорог местного значения | Администрация Нижнекурятского сельсовета | 607 |  | 0409 | 510015090 | 244 |  | 687,90 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 687,90 |  |
| Итого по подпрограмме | - «Содержание автомобильных дорог в границах поселения» |  |  |  |  |  |  | 962,55 |  |  | 251,20 |  |  | 345,10 |  | 1558,85 |  |
| В том числе по ГРБС | Администрация Нижнекурятского сельсовета |  |  |  |  |  |  | 962,55 |  |  | 251,20 |  |  | 345,10 |  | 1558,85 |  |